书香酒店集团2018年11月21日上海展会装修工程邀请招标书

1. 项目概况与招标范围

1.1工程名称：2018年11月21日上海展会装修工程。

1.2工程地点：国家会展中心（上海）。

1.3建设规模：225 m2。

1.4承包方式：包工包料。

1.5工程内容：工程图纸所示区域范围内的装饰、水电安装等工程（详见图纸要求）。

1.6工程质量要求：合格。

1.7工期：

布展时间：2018年11月19日-20日上午9:00至下午5:00，所有摊位布置必须19日下午5：00前完成，展品进场为20日上午9：00至下午5:00；

撤展时间：展品撤馆2018年11月23日下午2:00至下午3:00；摊位电源断电23日下午2:15，摊位拆卸23日下午3:00-晚上6:00。

2．投标人资格要求

2.1企业资质：建筑装修装饰工程专业承包贰级；

项目经理资质：建筑工程二级；项目经理安全生产考核证书（B类）；

2.2本工程施工单位企业应当满足以下条件：

（一）具有独立订立合同的能力；

（二）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（三）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（四）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

（五）本项目不接受联合体投标；

（六）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；

(七) 符合法律、法规规定的其他条件。

3. 投标文件的递交

3.1 投标文件递交的截止时间：2018年10月30日。

3.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

书香酒店集团

2018年10月27日