书 香 酒 店 集 团

招  标  文  件

招标编号：SXCG202004-F-011

项目名称：周庄书香心泊酒店工程监理服务采购项目

使用/建设单位：昆山周庄书香府邸酒店管理有限公司

日期：2020年05月25日

目  录

第一章、投标邀请函	3

第二章 、投标须知及投标文件	4

第三章、合同主要条款	7

第四章、投标文件封面	24

第五章、附件	26

第一章、投标邀请函

书香酒店投资管理集团有限公司成立于 2003 年，旗下有“胥城大厦”、“书香府邸（精品酒店）”、“书香世家（主题酒店）”、“书香心泊（智慧酒店）”“书香门第（精选酒店）”等多个系列品牌，同时管理包括胥城食品公司、书香物业管理公司、闲话闲食餐饮管理有限公司、书香雅生活文化传播公司在内的多家子公司。书香酒店集团经过十余年的发展，目前已在全国 7 省 18市布局经营了逾 40 家连锁酒店，现跻身于中国精品酒店十强之列，并以 32.78 亿元品牌价值入选“中国 500 最具价值品牌”。

具体内容及要求如下：

一、基本情况：

1、项目名称：周庄书香心泊酒店工程监理服务采购项目

2、招标编号：SXCG202004-F-011

3、具体内容：见投标报价须知附表

二、投标人资质要求：

1、独立法人，信誉良好、经营范围满足招标内容要求

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、三年内经营活动中没有重大违法记录；

三、其他：

1、招标方式：邀请招标

2、评标方式：按最低价

3、投标人未按本标书规定所投标书无效。无论中标与否，各投标人投标资料恕不退回，我公司将对投标人资料予以保密。

招标人：书香酒店投资管理集团有限公司

地址：苏州市三香路333号

- 、投标须知及投标文件

第一节、投标报价须知附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 招标编号：SXCG202004-F-011 项目名称：周庄书香心泊酒店工程监理服务采购项目 建设地点：周庄古镇后巷街40号 工程规模：5479.85平方米 投资额： 1420 万元（概算价） 评标方式：按最低价（需投标资质符合要求） 投标有效期：45天 |
| 2 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 3 | 建设资金 | 资金来源:自筹 出资比例：100% |
| 4 | 招标范围 | 监理范围：本工程所有土建、安装、装修、弱电智能化、空调、景观绿化等项目所有配套工程的全过程监理工作及备案。包括施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理； |
| 5 | 监理服务期限及人数 | 1、预计工期：180日历天 计划开工日期：2020年07月01日（具体以开工令为准） 需现场打卡并符合当地住建局对监理驻场要求 2、派驻现场的总监理工程师 1 人 、监理工程师人数 1 人 、监理员人数为 1 人。 |
| 6 | 施工质量要求 | 合格 |
| 7 | 投标人资格要求 | - 具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理甲级资质的独立法人。 - 2、总监理工程师必须具备注册监理工程师资格。 |
| 8 | 投标保证金 | 不收取 |
| 9 | 现场踏勘 | 招标人不组织，投标人可自行踏勘 踏勘联系人：杨军海/15151508987；张经理/13812893551 |
| 10 | 招标答疑 | - ①、2020年05月30日前，发到各投标单位邮箱hqps@soocor.com。 - ②、投标人未按照招标规定的时间要求提出疑问的，将视作为无疑问，由此产生的一切后果由投标人负责 - ③、只要投标人参与投标并递交了投标文件，即意味着投标人已经理解并毫无保留地接受了本招标书的所有条款，由此产生的一切后果由投标人负责。 |
| 11 | 投标文件份数 | - 纸质：正本一份，副本二份，装订成册（胶装：黄色皮纹卡纸），密封盖章 |
| 12 | 投标截止 | 截止时间：2020年06月02日下午15：00之前 递交地点：苏州市三香路333号书香酒店管理集团 投标文件接收人：钱总 联系电话：13915556818（只接收投标文件，不接受咨询） 非本地的投标单位可密封后邮寄投标文件至上述收件人 |
| 13 | 施工监理费报价（含备案） | 本工程监理费报价为 元（根据此项目情况报总价）。 |
| 14 | 付款方式 | - 1、每月支付一次，每次付款=监理合同价/6个月*80%，附加监理费用按同样比例每月支付一次，工程竣工验收合格，付清。 - 2、按照监理履行监理责任日请款申请（即甲方通知日期）的对应日，如7/1日通知开工，则8/1申请上月监理费，以此类推。 |
| 15 | 报价范围 | - 监理费报价包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税金等以及所有有关的管理成本 |
| 16 | 投标报价费用 | 投标人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任 |
| 17 | 投标文件的组成 | - √投标函； - √授权委托书； - √廉洁经营特别约定条款； - √联合体协议书（如有）； - √监理机构及人员配备（含附件）； - √类似工程业绩、奖项、信誉； - √监理大纲； - √拟投入现场的设备、检测仪器； - √其他材料 |
| 18 | 其他 | ①、以上时间、地点若有调整变化，以招标人的最后一次通知为准； ②、招标人对本次招标文件的内容如有变更，可以在招标答疑文件公布时发送各投标单位。招标文件的内容以最后一次通知为准。 ③、我公司对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。 |

- 投标须知

1、投标人不得相互串通或排挤其他投标人，不得以低于成本的报价竞标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，更不得损害发标人及其他投标人的合法权益；否则，一经发现，将取消该单位竞标资格及今后承接我集团相关项目的资格。

2、保密规定：投标公司必须对邀标书等信息保密，不得将与本项目相关信息泄露给第三方，否则，我公司保留追究投标公司法律责任的权利。

3、投标人未按本标书规定所投标书无效。无论中标与否，各投标人投标资料恕不退回，我公司将对投标人资料予以保密。

4、全部投标文件应一式3份，正本1份，副本2份，并且注明“正本”和“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署。

5、所有投标文件必须装入密封的信封或包装，在信封或包装上骑缝加盖公章，并填写投标文件资料清单。投标文件的正本和副本应分别封装，并在信封的封面上写明：

（1）收件人名称及地址

（2）招标项目名称

（3）投标人名称、地址、联系人及联系电话

6、有下列情况之一者，投标书无效：

（1）投标文件未密封或投标现场填写报价者；

（2）未加盖单位印章者；

（3）未按照要求签署承诺函或自主修改承诺函内容的；

（4）投标文件中未能包含本招标文件规定的全部基本内容者；

（5）递交两份以上不同投标书者；

（6）逾期送达者（寄送的以邮戳为准）；

第三章、合同主要条款

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：                工程监理；

2. 工程地点：                         ；

3. 工程规模：建筑面积约         平方米；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：受监工程造价约  1420 万 元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码               ，注册号：       。

五、签约酬金（中标通知书中相关金额,按中标金额采用固定总价合同）

签约酬金（大写）：人民币        元整（¥        元）。

包括：

1. 监理酬金：人民币          整（¥        元）。

2. 相关服务酬金：       已包含      。

六、期限

1. 监理期限：

自        年        月       日始，至        年      月    日止。（实际监理期限以工程正式开工时起至工程审计结束止）

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自  / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自  / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自  / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（4）其他相关服务期限自  / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：      年      月      日。

2. 订立地点：  苏州市  。

3. 本合同一式  肆  份，具有同等法律效力，双方各执  贰 份。

委托人：          （盖章）               监理人：           （盖章）

住所：                                   住所：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人或其授权                       法定代表人或其授权

的代理人：             （签字）          的代理人：          （签字）

开户银行：                               开户银行：

账号：                                    账号：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

电子邮箱：                                电子邮箱：

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   无   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 按通用条款执行 。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：                   工程监理。

2.1.2 监理工作内容包括： 工程施工阶段的工程质量、进度、费用控制、安全文明生产控制，合同、资料、信息管理管理以及工程施工综合协调管理工作及备案工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》；

（2）本工程《监理大纲》、设计文件、施工图纸；

（3）有关规范、规程、规定及技术标准；

（4）依法订立的与本工程有关的建设工程合同。

2.2.2 相关服务依据包括：  按相关国家法律法规规定  。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 更换监理人员的其他情形： 应委托人要求或经委托人同意的情况下监理人可对监理人员进行调整  。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： 本工程施工合同涉及的工程签证、工程延期和由施工单位提出的工程变更等，并按相关规定要求执行 。

以下监理人的权利需得到建设单位书面确认后方可生效。

1、签发工程开工、停工、复工令。（涉及重大安全问题的紧急情况，可先口头通知，但应在工程暂停令发出后2小时内书面报告委托人）

2、签发工程变更通知单。

3、签署工程延期申请。

4、签署所有涉及到导致工程费用增加的书面文件。

5、签署工程索赔文件。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 经委托人同意  。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 监理规划、监理月报、会议纪要、监理工作总结等各一份 。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人 。

监理人应在本合同终止后  / 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 当面交接 。

3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为： 建设单位项目负责人或建设单位委托的项目管理单位负责人 。

3.2 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期三个月以内不支付，逾期超过三个月的，超过部分逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：  /  ，汇率为：  / 。

5.2 支付酬金

签约酬金：             。

正常工作酬金的支付：

签订合同后每月支付一次，每次付款=监理合同价/6个月*80%，附加监理费用按同样比例每月支付一次，工程竣工验收合格，付清。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 合同双方签字盖章 。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长或减少时，附加工作酬金按下列方法确定：

即监理合同工期6个月，如提前或逾期在1个月内（含1个月）的，监理费用不变，如提前或逾期超过1个月的，按提前或逾期天数计算减少或增加监理费用。（如逾期1个月加10天，增加的监理费用=监理合同价/180天*10天，以此类推）

6.2.2因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交 项目所在地建设行政主管部门 进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请  / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  工程所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

无

8.2 咨询费用

如有发生，双方协商确定

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

无

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：  /  。

监理人申明的保密事项和期限：  /  。

第三方申明的保密事项和期限：  /  。

8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：   /    。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：     无

。

A-2 设计阶段：        无

。

A-3 保修阶段：    按招标文件要求

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 |  |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 |  |  |
| 5. 施工许可文件 | 1 |  |  |
| 6. 其他文件 | 1 |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

- 第四章、投标文件封面

（项目名称及标段）监理招标

投标文件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年      月      日

1.2 投标文件目录

目   录

1、投标函

2、授权委托书

3、廉洁经营特别约定条款

4、联合体协议书（如有）

5、监理机构及人员配备（含附件）

6、类似工程业绩、奖项、信誉

7、监理大纲

8、拟投入现场的设备、检测仪器；

9、其他材料

- 第五章、附件

附件1、                      投标函

投标函

（招标人名称）：

1．在充分研究                 （项目名称及标段）监理招标文件的全部内容并考察工程现场后，澄清疑问，已经充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按次确定本工程监理投标的全部内容，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。本工程监理费报价为       元，按招标文件规定的监理服务期限和合同约定，实施和完成各项监理任务。

2.我单位派驻现场的总监理工程师是  1  、监理工程师人数  1    、监理员人数为  1    人。

3．我方承诺，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：我方保证按照合同约定履行相关职责和义务，确保工程质量达到        。

5．我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6．在签署合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：

日期：      年      月      日

附件2

周庄书香心泊酒店工程监理服务采购项目

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

附件3                书香酒店投资管理集团有限公司

廉洁经营特别约定条款

甲方（委托方）：书香酒店投资管理集团有限公司

乙方（受托方）：

为切实强化企业廉洁经营风险防控、规范工作人员廉洁从业行为、保证合同双方的合法权益，经双方同意，在本合同执行过程中共同遵照如下规定：

一、甲乙双方承诺

1、严格遵守国家法律法规，严格按双方约定履行义务。

2、加强各自廉政制度建设、建立廉政公示制度，将本廉政约定书内容向项目相关人员公示并要求承诺遵守。

二、甲乙双方责任

1、乙方人员不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及个人回扣、好处费、感谢费等。

2、乙方人员不得以任何理由为甲方报销应由甲方或甲方人员支付的费用。

3、乙方人员不得为甲方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、乙方人员不得以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正履行职责的宴请、健身、娱乐等活动。

5、甲方人员不得以任何理由要求或接受乙方提供上述服务，不得有其他以权谋私的不廉洁行为。

三、甲乙双方明确

1、乙方如发现甲方工作人员违反上述规定，应向甲方举报，甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在今后的相关业务中在同等条作下给予合作优先权。

2、甲方如果发现乙方违反上述规定，并给甲方造成一定损失的，乙方应按实赔偿甲方直接经济损失。如果情节严重，甲方有权选择解除合同，乙方应赔偿由此产生的甲方全部经济损失。

3、甲方纪委举报电话：（举报电话0512-67631833，电子邮箱hqad@soocor.com）

4、本廉洁经营特别约定条款作为合同的附件,一式二份，在双方签字并盖章后生效，与主合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

法定代表人/授权人签字：                 法定代表人/授权人签字：

2020年  月  日                           2020年  月  日

附件4. 联合体协议书

附件5. 监理机构及人员配备

5.1拟选派项目监理机构人员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事监理工作年限 | 执业或职业资格证书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  拟选派项目监理机构人员简历表格式

| 姓名 |  | 性别 |  | 职称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 年龄 |  | 学历及专业 |  |  |  |
| 监理注册证号 |  |  | 从事工程施工监理年限 |  |  |  |  |
| 专业 |  |  | 在本项目中拟任职务 |  |  |  |  |
| 已完成监理项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设 规模 | 开、竣工时间 |  | 合同质量标准 | 质量评定 等级 | 担任 职务 |

说明：投标人编制投标文件时，应将“拟选派项目监理机构人员一览表”所列监理人员的  资质证书或上岗证、职称证、身份证 的扫描件作为本表的附件。

6. 类似工程业绩、奖项、信誉

7. 监理大纲

8. 拟投入现场的设备、检测仪器

拟投入现场的设备、检测仪器一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.其他材料